ВІДКРИТИЙ ТЕНДЕР

ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЇ

Відбір вендора комплексного рішення для POS-термінальної мережі: постачання обладнання, сервісне обслуговування, супровід програмного забезпечення та централізоване керування

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Замовник | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК» (АТ «АСВІО БАНК»), ЄДРПОУ 09809192 (далі – Банк) |
| Місцезнаходження | Україна, 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2 |
| Адреса для листування | Україна, 01042, м. Київ, вул. Миколи Міхновського, буд. 19 |
| Строк дії пропозиції | Не менше 60 календарних днів від кінцевої дати подання |
| Контактна особа | Даниленко В.М. Директор департаменту розвитку електронної комерціі тел.: 0993300181 e-mail: DanylenkoVM@asviobank.ua |
| Процедура закупівлі | Відкриті торги на електронному торгівельному майданчику (далі - ЕТМ) |

Мета тендеру Обрати одного основного технологічного партнера, здатного забезпечити повний життєвий цикл POS-термінальної мережі Банку. Банк може додатково визначити резервного постачальника для зниження ризику концентрації та забезпечення безперервності.

- АТ «АСВІО БАНК» оголошує відкритий тендер на відбір вендора комплексного рішення для розвитку та експлуатації POS-термінальної мережі Банку.

До предмета закупівлі входять:

- постачання нових сертифікованих POS-терміналів та аксесуарів;

- підготовка, персоналізація, інсталяція, заміна, ремонт, складська та регіональна логістика;

- розроблення, адаптація, сертифікація та підтримка платіжного застосунку;

- надання або впровадження ПЗ для централізованого керування терміналами, конфігураціями, застосунками, оновленнями та моніторингом;

- цілодобова підтримка критичних інцидентів, сервісне обслуговування та звітність за SLA;

- інтеграція з процесинговою, мережевою, моніторинговою та обліковою інфраструктурою Банку;

- забезпечення інформаційної безпеки, безперервності, керування вразливостями та контроль ланцюга постачання.

До участі запрошуються виробники, офіційні дистриб’ютори, системні інтегратори та сервісні компанії, які мають підтверджений досвід роботи з банками або надавачами платіжних послуг і можуть нести єдину відповідальність за результат.

| Етап | Дата / строк |
| --- | --- |
| Публікація оголошення | [03.08.2026] |
| Кінцевий строк запитань | [13.08.2026] |
| Надання відповідей Банком | [13.08.2026] |
| Кінцевий строк подання пропозицій | [15.08.2026 включно] |
| Демонстрації та технічні сесії | [31.08.2026] |
| Оголошення переможні | [31.08..2026] |

Пропозиції подаються українською мовою в електронному вигляді через електронний торгівельний майданчик.

2. Загальні положення

2.1. Замовник і контекст

Замовником є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК», код за ЄДРПОУ 09809192. Банк розвиває власний еквайринговий напрям і формує керовану, масштабовану та відмовостійку POS-інфраструктуру.

Цей RFP визначає мінімальні вимоги до учасника, обладнання, програмної платформи, сервісної моделі, інформаційної безпеки, порядку впровадження, комерційної пропозиції та оцінювання.

2.2. Модель закупівлі

- Основна модель — один відповідальний вендор (single point of accountability) за весь заявлений обсяг.

- Допускається консорціум або залучення субпідрядників за умови визначення головного учасника, який несе перед Банком повну відповідальність.

- Учасник розкриває виробника, авторизованого дистриб’ютора, сервісні компанії, хмарних провайдерів, розробників ПЗ, операторів зв’язку та інші ключові сторони ланцюга постачання.

- Банк розглядає модель придбання обладнання (CAPEX) та, як альтернативу, оренду / Device-as-a-Service (OPEX). Учасник може подати обидві моделі.

- Прогнозні кількості є орієнтовними та не створюють зобов’язання Банку придбати мінімальний обсяг, якщо інше не буде визначено договором.

2.3. Межі предмета закупівлі

Вендор не отримує права на приймання, утримання або розпорядження коштами користувачів. Процесинг платіжних операцій, розрахунки і виконання функцій еквайра залишаються за Банком та/або визначеним Банком процесинговим партнером, якщо інше прямо не встановлено окремим договором.

3. Обсяг послуг вендора

- Обладнання. Постачання терміналів, зарядних пристроїв, док-станцій, чохлів, SIM/eSIM, паперу та інших погоджених аксесуарів; вхідний контроль і маркування.

Обладнання. Наявність та можливість використання unattended pos-терміналів.

- Підготовка до експлуатації. Завантаження безпечного образу, ключів і сертифікатів у погодженому контурі; прив’язка до торговця, точки, MID/TID; тестування перед відправленням.

- Розгортання. Доставка, монтаж, активація, навчання торговця, оформлення акта, фотофіксація та оновлення реєстру активів.

- Сервіс. Service Desk, дистанційна діагностика, виїзд, підмінний фонд, ремонт, RMA, зворотна логістика, утилізація та знищення даних.

- Платіжний застосунок. Розроблення/адаптація, інтеграція, сертифікація, релізи, виправлення дефектів, підтримка функцій та платіжних систем.

- TMS/MDM. Облік активів, конфігурації, керування застосунками та оновленнями, моніторинг, віддалене блокування, ролі, журнали, API та звітність.

- Інформаційна безпека. керування вразливостями, контроль доступу, реагування на інциденти, захист ключів і даних, аудит та BCP.

- Вихід/міграція. Передавання даних, конфігурацій, документації, пакетів ПЗ, ключових матеріалів у дозволеному форматі та підтримка переходу до іншого постачальника.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасника

Невиконання обов’язкової вимоги або ненадання доказу може бути підставою для відхилення. Учасник заповнює матрицю відповідності: «Так / Частково / Ні», надає пояснення та посилання на доказ.

| ID | Критерій | Обов’язкова вимога | Підтвердження |
| --- | --- | --- | --- |
| Q01 | Юридичний статус | Зареєстрована юридична особа; повноваження на укладення договору; відсутність припинення, банкрутства чи заборони діяльності. | Витяг, статут, довіреність / рішення |
| Q02 | Досвід | Не менше 3 років у POS/еквайринговій інфраструктурі; обов’язково не менше 12 місяців безперервного досвіду виконання SLA. | Профіль, договори/листи |
| Q03 | Референси | Щонайменше 2 діючі клієнти; мінімум 1 банк або регульований надавач платіжних послуг в Україні/ЄЕЗ. | Контакти для перевірки |
| Q04 | Масштаб | Підтверджене керування або сервіс не менше 1 000 активних POS-терміналів сукупно. | Звіт / лист клієнта |
| Q05 | Авторизація | Статус виробника або чинна авторизація виробника/дистриб’ютора на продаж, сервіс, оновлення ПЗ та гарантійні роботи. | Лист виробника |
| Q06 | Сервісна мережа | Покриття всіх доступних для роботи регіонів України власними силами або через розкритих субпідрядників. | Мапа, адреси, штат |
| Q07 | Команда | Виділені PM, solution architect, Android/payment developer, security lead, L2/L3 support, service operations manager. | CV/ролі/сертифікати |
| Q08 | Фінансова спроможність | Позитивний власний капітал; відсутність простроченого податкового боргу; достатні оборотні ресурси. | Звітність за 2 роки |
| Q09 | Ділова репутація | Відсутність фактів, що можуть свідчити про неприйнятний юридичний, комплаєнс, корупційний або репутаційний ризик. | Декларація, довідки |
| Q10 | Санкції та агресор | Учасник, КБВ, керівники та ключові сторони не пов’язані з державою-агресором і не перебувають під санкціями. | Структура власності, декларація |
| Q11 | Страхування | Розкрити наявність страхування професійної/кібер відповідальності та ліміти. | Поліс або пояснення |
| Q12 | Аудит | Згода на due diligence, аудит Банком/незалежною стороною, надання інформації НБУ та доступ до релевантних процесів. | Лист-згода |
| Q13 | Ланцюг постачання | Повне розкриття ключових n-х сторін до третього рівня, географії та залежностей. | Додаток 5 |
| Q14 | Конфлікт інтересів | Розкриття відносин із працівниками/посадовими особами Банку та інших конфліктів. | Декларація |

4.1. Додаткові переваги

- чинний сертифікат ISO/IEC 27001 у релевантному контурі послуг;

- чинні ISO 22301, ISO 20000-1, ISO 9001 або еквівалентні практики;

- статус PCI QPA/участь у сертифікованих платіжних проєктах або штатні фахівці з PCI;

- власний цілодобовий SOC/NOC та інтегрована система ITSM;

- локальний склад, лабораторія і підмінний фонд в Україні;

- досвід міграції парку понад 5 000 терміналів без зупинки еквайрингу;

- підтримка кількох виробників POS, що зменшує vendor lock-in.

5. Вимоги до POS-обладнання

5.1. Бажана базова модель SmartPOS

| ID | Параметр | Мінімальна вимога | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| H01 | Тип | Автономний мобільний SmartPOS із сенсорним екраном і вбудованим принтером. | M |
| H02 | ОС | Захищена Android-платформа виробника, Android 10 або новіша; preference Android 12+; заблокований bootloader. | M |
| H03 | Підтримка | Гарантовані security patches, SDK і сервіс не менше 5 років від останньої поставки Банку. | M |
| H04 | Процесор/пам’ять | Не менше 4 ядер; RAM ≥2 GB; flash ≥16 GB; достатня продуктивність без деградації UX. | M |
| H05 | Екран | Кольоровий сенсорний ≥5,0", орієнтовно 720×1280 або краще; читабельність у приміщенні. | M |
| H06 | Карткові інтерфейси | EMV contact ICC; EMV contactless NFC; magstripe reader із можливістю політично/технічно відключити fallback. | M |
| H07 | Зв’язок | 4G/LTE, Wi-Fi 2.4/5 GHz; не менше 1 SIM, перевага dual-SIM/eSIM; Bluetooth 5.x бажано. | M |
| H08 | Живлення | USB-C; акумулятор ≥2 500 mAh або підтверджені ≥8 годин типового торгового використання. | M |
| H09 | Принтер | Вбудований термопринтер 58 мм, швидкість не менше 40 мм/с; контроль закінчення паперу. | M |
| H10 | Камера | Не менше 5 MP або достатня для стабільного читання QR/штрих-кодів. | M |
| H11 | Захист | Anti-tamper; secure boot; підписані оновлення; контроль цілісності; унікальна ідентифікація пристрою. | M |
| H12 | Експлуатація | Робочий діапазон і міцність для комерційної експлуатації в Україні; параметри наводить учасник. | M |
| H13 | Комплект | Термінал, БЖ/кабель, стартовий рулон, інструкція українською, гарантійна інформація. | M |
| H14 | Опції | Док-станція, ethernet cradle, rugged case, автомобільне живлення, сканер, PSAM, GNSS — окремо оцінити. | O |

5.1.1. Наявність та можливість використання unattended pos-терміналів.

Позначення: M — обов’язково; O — опція / предмет додаткової оцінки.

5.2. Сертифікації та життєвий цикл

- Модель і версія firmware мають бути в актуальному переліку PCI SSC Approved PTS Devices на дату подання пропозиції.

- Перевага надається PCI PTS POI v7.x. Для v6.x учасник надає дату закінчення approval, план підтримки та гарантію безпечної експлуатації протягом строку договору.

- Забороняється пропонувати модель із простроченим PCI approval або відомим End-of-Sale/End-of-Support у межах 36 місяців без погодженого безкоштовного плану заміни.

- Наявні EMVCo Level 1 і Level 2 approvals для contact і contactless у запропонованій конфігурації.

- Наявні/можливі сертифікації платіжних застосунків та Level 3 для Visa, Mastercard, НПС «ПРОСТІР» та інших систем за переліком Банку.

- Учасник надає повний список approval numbers, expiry dates, версій kernel/firmware та підтвердження відсутності невирішених критичних advisory.

5.3. Якість постачання

- лише нове, не відновлене обладнання, без активації в іншого еквайра;

- серійні номери та партії доступні Банку до відвантаження;

- вхідний контроль 100% комплектності та вибіркове функціональне тестування;

- цілісне пакування, пломби й простежуваність ланцюга доставки;

- заявлений DOA не більше 0,5%, гарантійна відмова першого року — не більше 2%;

- запасні частини й ремонтні потужності доступні щонайменше 5 років від останньої поставки.

6. Вимоги до платіжного застосунку та інтеграції

| ID | Блок | Вимога |
| --- | --- | --- |
| S01 | Операції | Продаж, скасування/void, reversal, повернення, pre-authorisation/completion; tips, cash advance, instalments — за потребою Банку. |
| S02 | Безконтактні гаманці | Приймання карток і токенізованих інструментів у межах правил відповідних платіжних систем. |
| S03 | Надійність | Захист від дублювання, idempotency, коректне відновлення після втрати зв’язку/живлення, контроль reversal. |
| S04 | Offline | Store-and-forward/offline authorisation вимкнені за замовчуванням; увімкнення лише за письмовими правилами Банку. |
| S05 | Чеки | Друк та електронна квитанція з реквізитами, що відповідають законодавству і правилам платіжних систем; маскування PAN. |
| S06 | Мови | Українська обов’язково, англійська — бажано; централізоване керування текстами. |
| S07 | Параметри | Централізоване керування AID/CAPK, лімітами, CVM, fallback, мерчант-параметрами, шаблонами чеків. |
| S08 | Процесинг | Інтеграція з визначеним Банком процесинговим центром через ISO 8583/API/інший погоджений протокол; TLS/VPN, mutual authentication. |
|  | Підключення до ПЦ | Підключення терміналів до ПЦ має здійснюватись за протоколом Tieto POS ISO (based on ISO 8583:1993), або по протоколу Tieto Native (based on ISO 8583:1993). Учасник має імплементувати протокол підключення до ПЦ, з проведенням інтеграційного тестування. |
| S09 | Відмовостійкість | Кілька endpoint, автоматичне перемикання, retry без дублювання, контроль timeouts. |
| S10 | Звірка | Звірка підсумків, закриття дня/пакета, журнали транзакцій без заборонених даних, експорт для претензійної роботи. |
| S11 | PRRO | Опційна інтеграція з програмними РРО та касовими системами через документований SDK/API. |
| S12 | Відкритість | Документовані API/SDK, versioning, test environment, sample code; відсутність недокументованих залежностей. |
| S13 | Релізи | Підписані пакети, staged/canary rollout, попередня перевірка, вікна змін, швидкий rollback. |
| S14 | Власність | Банк має безстрокове право використання оплаченої кастомізації; вихідні коди/escrow — за погодженою моделлю. |

6.1. Сертифікація

- Учасник готує сертифікаційний план із залежностями, відповідальними, середовищами та строками.

- Учасник виконує власне функціональне та регресійне тестування до передачі релізу Банку.

- Банк проводить/організовує UAT, процесингове тестування та приймання; учасник усуває дефекти.

- Розподіл вартості сертифікацій, лабораторій і повторних тестів окремо зазначається в ціновій формі.

- Повторна сертифікація через дефект або непогоджену зміну учасника здійснюється його коштом.

7. Вимоги до TMS/MDM

Ключовий принцип Банк повинен мати власний адміністративний і аудиторський доступ до TMS/MDM, контроль релізів та можливість отримати повний експорт. Рішення не повинно створювати технічну неможливість заміни постачальника.

| ID | Функція | Мінімальна вимога |
| --- | --- | --- |
| T01 | Реєстр активів | Модель, серійний номер, IMEI, SIM/eSIM, TID/MID, торговець, адреса, статус, версії ПЗ/firmware, гарантія, історія переміщень. |
| T02 | Життєвий цикл | Приймання, склад, підготовка, активація, інсталяція, swap, ремонт, списання, знищення даних. |
| T03 | Групи/політики | Групування за торговцем, регіоном, моделлю, ризиком; шаблони конфігурацій та контроль відхилень. |
| T04 | Застосунки | Каталог, підпис, версії, розгортання за розкладом/хвилями, canary, пауза, rollback, підтвердження інсталяції. |
| T05 | Моніторинг | Online/offline, зв’язок, батарея, пам’ять, принтер, tamper status, версії, остання транзакційна активність без PAN. |
| T06 | Remote actions | Перезапуск, синхронізація, діагностика, lock/wipe, обмеження застосунків, віддалена підтримка за погодженим контролем. |
| T07 | Доступ | RBAC, segregation of duties, MFA; SSO через SAML/OIDC бажано; окремі ролі Банку, вендора й аудиту. |
| T08 | Аудит | Незмінні журнали входів і адміндій із часом, користувачем, об’єктом, старим/новим значенням; експорт у SIEM. |
| T09 | API | REST API/OpenAPI або погоджений інтерфейс для CRM, ITSM, процесингу, merchant portal, DWH/SIEM; versioning та rate limits. |
| T10 | Звіти | Дашборди, SLA, інциденти, парк, версії, зв’язок, заміни, гарантії, залишки складу; автоматична доставка. |
| T11 | Тенантність | Логічне/фізичне відокремлення даних Банку; виключення змішування з даними інших клієнтів. |
| T12 | Портативність | Повний експорт активів, конфігурацій, історії, журналів і документації в машинозчитуваному форматі. |
| T13 | Розміщення | On-prem/private cloud/SaaS — учасник надає всі варіанти; зазначає регіон/країну обробки, ЦОД і DR. |
| T14 | Доступність | Проєктне значення ≥99,95% на місяць для центральних сервісів; maintenance за погодженими вікнами. |

9. Інформаційна безпека та кіберзахист

| ID | Контроль | Вимога |
| --- | --- | --- |
| I01 | PCI DSS | Якщо учасник зберігає, обробляє або передає cardholder data — чинний PCI DSS AOC. Інакше — документована scope statement. |
| I02 | PCI PTS | Усі пристрої — в актуальному PCI SSC listing; версія, firmware, approval number і expiry вказуються окремо. |
| I03 | Криптографія | TLS 1.2+ (перевага 1.3), strong ciphers; шифрування даних at rest; сертифікати з контрольованим життєвим циклом. |
| I04 | PIN/ключі | HSM, dual control/split knowledge, key blocks (TR-31 або погоджений стандарт), DUKPT/AES/3DES за архітектурою; RKI — лише в сертифікованому контурі. |
| I05 | RKL | Учасник має мати власне RKL-рішення для віддаленого менеджмента ключів на пристроях. |
| I06 | Секрети | Заборонено hardcode секретів; використання vault/HSM; ротація й відкликання; доступ за least privilege. |
| I07 | Secure SDLC | Threat modeling, code review, SAST/DAST/SCA, перевірка залежностей, release approval, розділення dev/test/prod. |
| I08 | SBOM | Надання SBOM для кожного релізу/firmware; перелік open-source компонентів і ліцензій. |
| I09 | Вразливості | Критична: mitigation ≤24 год, виправлення ≤72 год; High: ≤10 робочих днів або погоджений compensating control. |
| I10 | Pentest | Щороку та після суттєвих змін; резюме звіту й план усунення надаються Банку. |
| I11 | Hardening | Secure boot, locked bootloader, app allowlist, заборона root/debug у production, signed firmware/apps, tamper response. |
| I12 | Логи | Відсутність PAN у відкритому вигляді, CVV/CVC, PIN/PIN-block, track data та ключів; PAN маскується; контроль доступу до логів. |
| I13 | Адміндоступ | MFA, іменні облікові записи, JIT/JEA, захищений bastion/VPN; запис/аудит привілейованих сесій. |
| I14 | Інциденти | Початкове повідомлення про критичний інцидент ≤30 хв; регулярні оновлення; RCA/CAPA ≤5 робочих днів. |
| I15 | Дані | Класифікація, мінімізація, строки зберігання, резервування, контроль копіювання; місця обробки погоджуються Банком. |
| I16 | Субпідрядники | Попереднє розкриття та погодження ключових n-х сторін; перенесення еквівалентних security/SLA/audit вимог у їх договори. |
| I17 | Аудит | Право Банку/аудитора на перевірку документів, систем і приміщень у релевантному обсязі; remediation plan. |
| I18 | НБУ | Згода на надання Банком інформації Національному банку України в передбаченому законодавством обсязі. |
| I19 | Знищення | Сертифіковане стирання/знищення даних та ключів при ремонті, списанні й завершенні договору; акт/підтвердження. |

9.1. Хмарна модель

Якщо TMS/MDM, Service Desk, аналітика або інші компоненти надаються як хмарна послуга, учасник надає архітектуру, регіони/країни, перелік ЦОД і субпроцесорів, модель відповідальності, сертифікації, резервування, порядок доступу та виходу. Остаточна модель має відповідати вимогам НБУ та бути погоджена службами інформаційної безпеки, ризиків і комплаєнсу Банку.

10. Сервісна модель і логістика

- Єдина точка звернення 24×7 для P1/P2 та в робочий час для інших запитів; українська мова підтримки.

- Приймання звернень через портал, e-mail, телефон та API/інтеграцію ITSM; автоматичний номер і статус.

- L1/L2/L3 модель із визначеними ескалаціями, черговими контактами та керівником сервісу.

- Власна або контрактна мережа інженерів із контрольованими допусками та навчанням.

- Центральний і регіональні склади, облік серійних номерів, підмінний фонд та RMA.

- Повна логістика «до торговця і назад», включаючи безпечне пакування та chain of custody.

- Щомісячний service review: SLA, backlog, повторні відмови, first-time-fix, причини, ризики, план покращень.

- Підтримка в умовах воєнних ризиків: альтернативні маршрути, резервні майданчики, погоджені правила роботи в небезпечних зонах.

10.1. Мінімальний SLA

| Метрика | P1 — критичний | P2 — високий | P3 — середній | P4 — низький |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підтвердження звернення | ≤15 хв | ≤30 хв | ≤4 роб. год | ≤1 роб. дня |
| Початок діагностики | ≤15 хв | ≤30 хв | ≤4 роб. год | ≤1 роб. дня |
| Відновлення/обхід | ≤2 год | ≤4 год | ≤2 роб. днів | За планом |
| Остаточне усунення | ≤8 год* | ≤1 роб. дня* | ≤5 роб. днів | ≤10 роб. днів |
| Частота оновлень | Кожні 30 хв | Кожні 2 год | Щодня | За зміною |

* Якщо остаточне виправлення потребує нового firmware/релізу, вендор надає погоджений workaround, план і дату релізу; сервіс вважається відновленим лише після усунення впливу.

| Операційний KPI | Мінімум / максимум | Умови вимірювання |
| --- | --- | --- |
| Доступність TMS/MDM/API | ≥99,95%/місяць | Без погоджених maintenance windows |
| RTO центральних сервісів | ≤4 години | Або краще за критичністю |
| RPO центральних сервісів | ≤15 хвилин | Для змін конфігурацій/реєстру |
| Успішність віддаленого релізу | ≥98,5% | Перша хвиля без ручного втручання |
| First-time-fix | ≥85% | За всіма hardware tickets |
| Ремонт у сервісному центрі | ≤5 роб. днів | Без логістики до/від центру |
| Swap: Київ/обласні центри | ≤1 роб. дня | З моменту підтвердження необхідності |
| Swap: інші доступні населені пункти | ≤2 роб. днів | Безпекові винятки погоджуються |
| Підмінний фонд | ≥3% активного парку | Не менше 20 шт. або за планом |
| DOA | ≤0,5% | Партія/квартал |
| Гарантійні відмови 12 міс. | ≤2,0% | Когортний показник |
| Місячний звіт | До 5-го роб. дня | Формат Банку |

10.2. Service credits і штрафи

Учасник подає власну модель service credits. Банк очікує: автоматичне нарахування за підтверджене порушення SLA; посилений коефіцієнт за повторні порушення; право на дострокове розірвання при системному невиконанні; service credits не обмежують право на відшкодування доведених збитків у випадках, визначених договором.

11. Безперервність, відновлення та вихід

| ID | Блок | Вимога |
| --- | --- | --- |
| B01 | BCP/DR | Документовані плани, ролі, резервні майданчики, комунікації, залежності та ресурси. |
| B02 | Тестування | Не рідше 1 разу на рік і після суттєвих змін; Банк має право брати участь/отримувати звіт. |
| B03 | RTO/RPO | Визначені для кожного критичного компонента; не гірше мінімумів у SLA. |
| B04 | Резерви | Резервні канали, інфраструктура, персонал, склад, логістика, копії ПЗ і документації. |
| B05 | Exit plan | План очікуваного й аварійного виходу; поетапний графік, відповідальні, формати передачі. |
| B06 | Transition assistance | Підтримка Банку/нового вендора не менше 6 місяців або до завершення погодженої міграції. |
| B07 | Дані/активи | Експорт, передавання або знищення даних; повернення обладнання/носіїв; відкликання доступів. |
| B08 | ПЗ/конфігурації | Передача релізів, параметрів, сертифікатів, документації, журналів і knowledge base у дозволеному обсязі. |
| B09 | Заміна вендора | Відсутність технічних/ліцензійних обмежень, що блокують міграцію терміналів до іншого TMS/процесингу. |

12. План упровадження та приймання

| Етап | Результат | Орієнтовний строк |
| --- | --- | --- |
| 0. Due diligence | Перевірка учасника, договорів, security, фінансів, n-х сторін | До підписання |
| 1. Discovery/Design | HLD/LLD, RACI, інтеграції, план сертифікації, ризики | 2–4 тижні |
| 2. Build/Integration | TMS, застосунок, процесинг, ITSM/SIEM, тестовий стенд | За планом |
| 3. Certification | EMV/L3/платіжні системи/процесинг, протоколи тестів | За планом |
| 4. Pilot | Не менше [30–50] терміналів, не менше 30 календарних днів | Після UAT |
| 5. Rollout | Партії за регіонами, навчання, міграція, контроль якості | За хвилями |
| 6. Stabilisation | Закриття дефектів, KPI, передача в BAU | 30 днів |

12.1. Критерії приймання пілота

- усі обов’язкові функції та інтеграції пройшли UAT;

- успішні сертифікаційні тести для погоджених платіжних систем;

- немає відкритих P1; кількість P2 та план їх закриття погоджені Банком;

- не менше 99,5% технічної успішності контрольних транзакцій без урахування відмов емітента/процесингу поза відповідальністю вендора;

- успішність віддаленого оновлення не менше 98,5%; rollback перевірено;

- Security Acceptance: закрито критичні/високі зауваження або погоджені компенсуючі заходи;

- перевірено DR/backup, журнали, моніторинг, alerting, service desk, RMA та звітність;

- передано документацію, runbooks, навчальні матеріали, реєстр активів та ліцензії.

12.2. Обов’язкові документи за результатами впровадження

- архітектура HLD/LLD та схема потоків даних;

- інвентаризація компонентів, версій, ліцензій і SBOM;

- інструкції адміністратора, оператора, сервісного інженера і торговця;

- процедури релізу, rollback, backup/restore, incident/problem/change management;

- план і звіти тестування, сертифікати та approvals;

- BCP/DR і звіт тестування;

- RACI, контакти ескалацій та сервісний каталог;

- реєстр n-х сторін, місць надання послуг і обробки/зберігання даних;

- план виходу та формат передавання активів.

13. Структура тендерної пропозиції

| № | Розділ | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1 | Супровідний лист | Підпис уповноваженої особи; строк дії; підтвердження прийняття правил. |
| 2 | Профіль компанії | Власність, керівництво, команда, географія, фінанси, сертифікації. |
| 3 | Матриця відповідності | Всі ID цього RFP: Так/Частково/Ні, коментар, доказ, відхилення. |
| 4 | Технічна пропозиція | Моделі, datasheets, approvals, архітектура, TMS/MDM, застосунок, API. |
| 5 | Сервісна пропозиція | Покриття, склади, service desk, SLA, ескалації, підмінний фонд. |
| 6 | Security package | Анкета, сертифікати, AOC/scope, pentest summary, BCP/DR, SBOM process. |
| 7 | План реалізації | Етапи, ресурси, залежності, план сертифікації, ризики, графік поставок. |
| 8 | Комерційна форма | Одноразові/регулярні ціни, діапазони, VAT, FX, індексація, TCO 36 міс. |
| 9 | Референси | Щонайменше 2; контакти; масштаб; строки; обсяг. |
| 10 | Юридичний пакет | Реєстраційні документи, КБВ, санкції, податки, суди, повноваження. |
| 11 | n-ті сторони | Субпідрядники/виробники/хмара/зв’язок/сервіс до третього рівня. |
| 12 | Перелік відхилень | Вичерпний closed list відхилень від RFP/договору. Нерозкриті — не приймаються. |

13.1. Формат подання

- один підписаний PDF із повною пропозицією;

- редаговані таблиці відповідності та цінова форма у форматі XLSX;

- окремий архів доказів із зрозумілими назвами файлів;

- усі суми — з окремим зазначенням ПДВ; валюта — UAH або чітка формула перерахунку;

- кожне припущення, виключення й залежність має бути розкрите;

- Банк може запросити оригінали, демо, тестовий доступ і зразки терміналів.

14. Комерційна форма

Учасник заповнює всі застосовні позиції. «Включено» допускається лише з посиланням на базову позицію. Нульова ціна означає відсутність додаткової оплати.

| ID | Позиція | Одиниця | Цінові умови / примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | SmartPOS базової моделі | шт. | 1–500 / 501–2 000 / 2 001–5 000 / >5 000 |
| C02 | Док-станція / ethernet cradle | шт. | За моделлю |
| C03 | Інші аксесуари | шт. | Перелік |
| C04 | Підготовка/персоналізація | термінал | Ключі, ПЗ, параметри |
| C05 | Доставка й інсталяція | термінал | За зонами |
| C06 | Деінсталяція/повернення | термінал | За зонами |
| C07 | TMS/MDM — setup | разово | Усі компоненти |
| C08 | TMS/MDM — ліцензія | термінал/міс. | За діапазонами |
| C09 | Платіжний застосунок — адаптація | разово | Scope/assumptions |
| C10 | Інтеграція з процесингом/API | разово | За інтерфейс |
| C11 | Сертифікація | проєкт | За платіжною системою |
| C12 | Підтримка ПЗ L2/L3 | міс. | Включений обсяг |
| C13 | Hardware maintenance | термінал/міс. | Покриття, запчастини |
| C14 | Swap/виїзд | випадок | За зонами / включено |
| C15 | Підмінний фонд | %/міс. | Власність і зберігання |
| C16 | SIM/eSIM і data | термінал/міс. | Оператор/обсяг |
| C17 | Складське зберігання | термінал/міс. | Страхування |
| C18 | Навчання | сесія/день | Формат і кількість |
| C19 | Change request | люд.-день | За ролями |
| C20 | Transition/Exit assistance | люд.-день/пакет | Тариф і cap |

14.1. Розрахунок TCO

Оціночний TCO розраховується на 36 місяців за єдиним базовим сценарієм Банку: закупівля/оренда, розгортання, TMS/MDM, ПЗ, сертифікації, зв’язок, підтримка, ремонти, підмінний фонд, логістика, обов’язкові ліцензії, індексація, податки та вартість виходу. Приховані або неоцінені обов’язкові компоненти можуть бути додані Банком до оцінного TCO за обґрунтованою ринковою вартістю.

15. Методика оцінювання

Оцінювання проходить у чотири етапи:

- Формальна перевірка комплектності та строку подання.

- Кваліфікаційний gate: обов’язкові юридичні, санкційні, технічні, security та сервісні вимоги.

- Бальна оцінка пропозицій, що пройшли gate.

- Due diligence, демо/PoC, переговори та остаточне рішення уповноваженого органу Банку.

| Критерій | Вага | Що оцінюється |
| --- | --- | --- |
| TCO 36 місяців | 25 | Повна порівнювана вартість, прозорість, цінова стабільність |
| Обладнання і життєвий цикл | 15 | Якість, approvals, roadmap, гарантія, supply assurance |
| TMS/MDM, інтеграція і security | 20 | Функції, API, контроль, архітектура, PCI/ISO, exit |
| Сервіс і SLA | 15 | 24×7, регіони, строки, підмінний фонд, звітність |
| Досвід і спроможність | 10 | Референси, масштаб, команда, фінанси, репутація |
| Демо / пілот | 10 | Фактична працездатність, UX, стабільність, керованість |
| Упровадження і договірні умови | 5 | Реалістичний план, ризики, прийнятність умов |

Формула цінового бала: 25 × (найнижчий оцінний TCO / оцінний TCO учасника). Нецінові бали виставляє тендерна комісія за затвердженими шкалами та доказами.

15.1. Підстави для відхилення

- неправдиві, неповні або суперечливі відомості;

- санкційний, корупційний, репутаційний або зв’язок із державою-агресором;

- прострочені/відсутні критичні approvals або заборонене обладнання;

- відмова від security assessment, аудиту, NDA або розкриття n-х сторін;

- негативний капітал, неплатоспроможність або критична залежність від одного джерела без mitigation;

- невідповідність пілота критеріям приймання;

- неприйнятний vendor lock-in або відсутність реалістичного exit plan;

- спроба впливу на тендер поза офіційними каналами.

16. Ключові умови майбутнього договору

| ID | Умова | Очікування Банку |
| --- | --- | --- |
| K01 | Предмет і SLA | Чіткий каталог послуг, обсяг, KPI/SLA, звітність, service credits, відповідальність. |
| K02 | Інформація | Обов’язок надавати точну, повну, своєчасну інформацію про ризики, інциденти, зміни та n-ті сторони. |
| K03 | Безперервність | BCP/DR, RTO/RPO, участь у тестах Банку, резерви, відповідальність за невиконання. |
| K04 | Активи та IP | Власність/доступ до обладнання, даних, API, застосунків, документації, кастомізації та формат передачі. |
| K05 | Дані/локації | Місця надання послуг і обробки/зберігання; розділення даних; confidentiality і bank secrecy. |
| K06 | Кіберзахист | Контролі, vulnerability/patch SLA, remote access, audit, incident notification, remediation. |
| K07 | Субпідрядники | Попереднє погодження ключових сторін; flow-down вимог; повна відповідальність основного вендора. |
| K08 | Аудит/NBU | Право доступу Банку/аудитора; згода на надання інформації НБУ; виконання коригувальних заходів. |
| K09 | Вартість | Повна модель ціни, обсягові шкали, індексація/FX, заборона односторонніх змін. |
| K10 | Гарантія | Не менше 36 місяців на обладнання; гарантія ПЗ, сумісності, відсутності шкідливого коду та порушення IP. |
| K11 | Відшкодування | Порядок компенсації збитків; service credits не є виключним засобом захисту. |
| K12 | Ліміт відповідальності | Не застосовується/збільшується для fraud, умислу/грубої недбалості, data/security, NDA, IP, санкцій. |
| K13 | Припинення | Одностороннє право Банку за визначених порушень; достатній notice; continuity та transition assistance. |
| K14 | Exit | Плановий/аварійний вихід, передача даних/активів, знищення копій, відкликання доступу, підтримка нового вендора. |
| K15 | Право і спори | Право України; перевага підсудності судам України; українська версія має переважну силу. |
| K16 | Моніторинг | Щорічна та подієва переоцінка операційної/фінансової спроможності, репутації, SLA та критичності. |

Класифікація постачальника До укладення договору Банк самостійно визначає критичність послуги, договору та TPSP-постачальника. Учасник має бути готовий до посилених вимог, якщо послугу буде класифіковано як критичну.

18. Додаток 2 — референсний проєкт

| Поле | Відповідь учасника |
| --- | --- |
| Клієнт / країна / сектор | [___] |
| Контакт для перевірки | [ПІБ, посада, e-mail, телефон] |
| Період | [___] |
| Кількість терміналів | [___] |
| Моделі обладнання | [___] |
| TMS/MDM і модель розміщення | [___] |
| Обсяг сервісу / SLA | [___] |
| Платіжні системи / сертифікації | [___] |
| Роль учасника та субпідрядники | [___] |
| Результат / KPI | [___] |

19. Додаток 3 — розкриття ланцюга постачання

| Рівень | Компанія / країна | Роль | Дані/системи | Критичність | Можливість заміни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Учасник] | [головний вендор] | [___] | [___] | [___] |
| 2 | [виробник/хмара/сервіс] | [___] | [___] | [___] | [___] |
| 2 | [процес/субпідрядник] | [___] | [___] | [___] | [___] |
| 3 | [постачальник сторони 2] | [___] | [___] | [___] | [___] |

21. Додаток 5 — декларація учасника

- інформація у пропозиції є повною та достовірною;

- учасник погоджується з due diligence і перевіркою референсів;

- учасник розкрив усіх відомих ключових субпідрядників і залежності;

- учасник, КБВ, керівники та ключові сторони не підпадають під заборони/санкції, зазначені в RFP;

- учасник повідомить Банк про суттєві зміни або інциденти протягом тендеру;

- учасник не пропонував і не надавав неправомірну вигоду та не має нерозкритого конфлікту інтересів;

- перелік відхилень від RFP і проєкту договору є вичерпним.

Назва учасника: ______________________________________________

ПІБ і посада уповноваженої особи: ______________________________

Підпис / КЕП: _________________________   Дата: _________________

22. Нормативна та стандартна база

Вимоги RFP сформовано з урахуванням наведених джерел у редакціях, актуальних на дату підготовки. Учасник відповідає за дотримання всіх застосовних вимог, уключаючи їх подальші зміни.

- Постанова Правління НБУ від 30.06.2026 №70 — зміни до Положення №64 щодо управління ризиком третіх сторін (TPSP): Офіційне джерело

- Постанова Правління НБУ від 28.09.2017 №95 — організація заходів інформаційної безпеки в банківській системі України: Офіційне джерело

- Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, постанова НБУ від 29.07.2022 №164 (зі змінами): Офіційне джерело

- Закон України «Про платіжні послуги» №1591-IX: Офіційне джерело

- PCI SSC Document Library — PCI PTS POI v7.0 та PCI DSS v4.0.1: Офіційне джерело

- PCI SSC Approved PTS Devices: Офіційне джерело

- EMVCo — пояснення та процеси EMV Level 1 / Level 2: Офіційне джерело

Юридичне застереження Цей документ є проєктом закупівельної документації, а не юридичним висновком. До публікації та підписання договору його мають погодити юридичний підрозділ, комплаєнс, ризики, інформаційна безпека, ІТ, еквайринг і закупівлі Банку.

23. Правила проведення тендеру

- Банк має право змінити строки, уточнити RFP, запросити додаткові матеріали, провести переговори або пілот.

- Банк не зобов’язаний обирати пропозицію з найнижчою ціною та може відхилити будь-яку або всі пропозиції.

- Банк може припинити тендер без відшкодування витрат учасників на підготовку.

- Уся комунікація здійснюється лише через визначену контактну особу/адресу.

- Роз’яснення, що змінюють умови, надаються всім зареєстрованим учасникам однаково.

- Подання пропозиції означає прийняття правил тендеру, але не означає автоматичного прийняття всіх умов майбутнього договору; відхилення мають бути розкриті.

- Результат набуває сили лише після внутрішніх погоджень Банку та підписання договору уповноваженими особами.

24. Інші умови

Банк має право відмовити учаснику в подальшій участі або повідомити про необрання учасника у якості переможця на будь-якому етапі відбору, без пояснення причин.